הצעת מחיר ותכנית עבודה

פרויקט פלטפורמת נדל”ן

מרקטפלייס + דשבורדים לקבלן / אדמין / לקוח

הוכן עבור: טוביה מרמרלי הוכן על ידי: Webas תאריך: 08.07.2026 תוקף ההצעה: 14 יום ממועד השליחה

# 1. רקע ומצב קיים היום

בשלב הנוכחי קיים פרוטוטייפ (Front-End) פעיל שממחיש את הכיוון המוצרי, כולל:

- עמוד שיווק/מרקטפלייס נכסים: חיפוש, סינון לפי קטגוריה וסוג עסקה, כרטיסי נכס עם גלריית תמונות ואנימציות

- דשבורד קבלן: ניהול פרויקטים ויחידות (סטטוסים, גלריית תמונות), צינור לידים (Kanban) עם מעקב שלבים, מנגנון הזמנת לקוחות

- מנוע ייבוא חכם מבוסס AI: קליטת קובץ מחירון בכל פורמט (PDF / Word / תמונה / CSV) והמרה אוטומטית לנתונים מובנים, כולל זיהוי שינויי מחיר ומכירות מול המלאי הקיים

- מערכת עיצוב (Design System) בסיסית של רכיבי ממשק

מדובר בפרוטוטייפ עם נתוני דמו בזיכרון השרת בלבד. הפרויקט המלא ישלים את הפערים הבאים: בסיס נתונים ואימות אמיתיים, פורטל אדמין, פורטל לקוח, צ’אט פנימי, תזכורות אוטומטיות, בוטים, ועיצוב רספונסיבי מלא.

# 2. היקף העבודה הנדרש להשלמת הפרויקט

- תשתית production: בסיס נתונים, אימות והרשאות, אחסון קבצים, סביבות פריסה

- השלמת דשבורד הקבלן (לקוחות, דוחות, הגדרות) וחיבורו לנתונים אמיתיים

- פורטל אדמין חדש לניהול המערכת כולה

- פורטל לקוח חדש למעקב רכישה, מסמכים ותשלומים

- צ’אט פנימי לתקשורת ישירה בין קבלן ללקוח, בתוך הפלטפורמה

- מערכת תזכורות והתראות אוטומטיות: לידים, פגישות, תשלומים ועדכוני סטטוס

- עיצוב רספונסיבי מלא בכל המסכים, מותאם לנייד, טאבלט ומחשב

- בוטים ואוטומציה ללכידת לידים ומענה אוטומטי

- QA, ליטוש והשקה לפרודקשן

כל האמור לעיל, כולל הצ’אט הפנימי, מערכת התזכורות והעיצוב הרספונסיבי המלא, נכלל במסגרת הפרויקט ומחירו, ללא תוספת נפרדת.

# 3. אבני הדרך

להלן פירוט אבני הדרך והערכת השעות לכל אחת מהן. שווי הפרויקט המלא מפורט בסיכום בסוף המסמך.

| שעות | תיאור | אבן דרך |
| --- | --- | --- |
| 40-50 | בסיס נתונים אמיתי במקום זיכרון שרת, מערכת הרשאות לשלושה תפקידים (קבלן / אדמין / לקוח), אחסון קבצים ותמונות, סביבת פריסה והרצה | 1. תשתית ואימות (Backend) |
| 45-55 | השלמת מסכי “הלקוחות שלי”, “דוחות” ו“הגדרות”, חיבור הזמנות ולידים לשליחת מייל אמיתית, חיבור מלא של פרויקטים/יחידות לבסיס הנתונים, והטמעת צ’אט פנימי לתקשורת ישירה מול הלקוחות | 2. השלמת דשבורד קבלן |
| 40-50 | תמונת מצב כוללת על כל הקבלנים והפרויקטים, ניהול משתמשים והרשאות, אישור ופיקוח על פרויקטים, ייצוא דוחות | 3. פורטל אדמין (חדש) |
| 35-45 | כניסה במערכת דרך הזמנה אישית, מעקב יחידה/רכישה, מסמכים וחוזה, סטטוס תשלום, וצ’אט ישיר מול הקבלן | 4. פורטל לקוח (חדש) |
| 30-40 | בוט ללכידת לידים ומענה אוטומטי (וואטסאפ / צ’אט אתר) מחובר לצינור הלידים, ומערכת תזכורות והתראות אוטומטיות (לידים, פגישות, תשלומים, עדכוני סטטוס). היקף סופי ייסגר בשיחת אפיון קצרה נוספת | 5. בוטים, תזכורות ואוטומציה |
| 35-45 | בדיקות עומק במגוון מכשירים ודפדפנים, וידוא עיצוב רספונסיבי מלא (נייד / טאבלט / מחשב) בכל שלושת הפורטלים, תיקוני באגים, הרצה לסביבת פרודקשן | 6. QA, רספונסיביות, ליטוש והשקה |
| 15-20 | תיקונים ותמיכה שוטפת בחודש הראשון לאחר עליית המערכת לאוויר, כולל מפגש שבועי קצר למעקב | 7. תמיכה לאחר השקה (חודש) |
| 250-300 | סה”כ שעות משוערות לפרויקט המלא | סה”כ |

# 4. תהליך עבודה ובטחונות

- תשלום לפי אבני דרך: משלמים רק על מה שהושלם ואושר בפועל, כך שהסיכון מצדך מינימלי לאורך כל הדרך - מפגש שבועי (זום או פרונטלי) של 45 דקות: מעקב שוטף, שקיפות מלאה על ההתקדמות ויישור קווים - כל פורטל (קבלן / אדמין / לקוח) כולל בממוצע כ-5 מסכים ייעודיים, בהתאמה מלאה לצורך בפועל, לא פחות ולא יותר ממה שנדרש - בדיקות QA מקיפות בכל מסירה, כולל בדיקת שפה חיצונית לפני השקה - זמינות וליווי צמוד לאורך כל הפרויקט, ובחודש שלאחר ההשקה

# 5. תוספת אופציונלית: תרגום ותמיכה מלאה באנגלית

- תרגום ותמיכה מלאה באנגלית בשלושת הפורטלים, לא רק תרגום מילולי אלא כולל התאמת פריסה לכיווניות LTR: כ-20-25 שעות עבודה נוספות

- מעבר ובדיקת QA לשונית ע”י דובר אנגלית חיצוני לפני ההשקה, להבטחת רמת ניסוח מקצועית

התוספת מעלה את השווי הכולל של הפרויקט. הסכום המדויק מפורט בסיכום בסוף המסמך.

# 6. הנחות והוצאות שאינן כלולות

- עלויות אחסון, שרתים ובסיס נתונים, ושירותי צד ג’ (למשל שימוש ב-API של Claude, WhatsApp Business API) – בתשלום ישיר מול הספקים, לא כלול בתמחור זה

- שילוב סליקה/תשלומים אינו כלול בהיקף הנוכחי; ניתן להוסיף כתוספת נפרדת אם יידרש

- תוכן, צילומים וקופירייטינג באחריות הלקוח

- מלוא הזכויות בקוד ובעיצוב יועברו ללקוח עם השלמת התשלום המלא

- המחירים אינם כוללים מע”מ

# 7. תנאי תשלום מוצעים

- 20% מקדמה בחתימת ההסכם

- 60% מתפלגים לפי סיום כל אבן דרך בפועל

- 20% נותרים בסיום חודש התמיכה שלאחר ההשקה, כנגד יציבות המערכת

# 8. לוח זמנים

כחודש קלנדרי אחד של עבודה אינטנסיבית (בהתאם להערכת 250-300 השעות), לא כולל חודש התמיכה שלאחר ההשקה שנספר בנפרד. לאורך הפרויקט יתקיים מפגש שבועי קצר (זום או פרונטלי) למעקב ועדכון.

# 9. סיכום והשווי הכולל

| 29,000 ₪ | פרויקט הבסיס המלא: תשתית, שלושת הפורטלים, בוטים ואוטומציה, QA והשקה, וחודש תמיכה |
| --- | --- |

| 32,500 ₪ | פרויקט הבסיס + תוספת תרגום ותמיכה מלאה באנגלית, כולל בדיקה חיצונית |
| --- | --- |

מחירים לפני מע”מ.

# 10. אישור ההצעה

אישור החתימה מהווה הסכמה לתחילת העבודה בהתאם להיקף, אבני הדרך ותנאי התשלום המפורטים במסמך זה.

| הלקוח שם: ______________________ חתימה: ___________________ תאריך: ___________________ | Webas שם: ______________________ חתימה: ___________________ תאריך: ___________________ |
| --- | --- |